## Slide 1: ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2564

## Slide 2
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
16. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนนาคก้นตี๋ (สายบ่อขยะ) | √ | - | 1,000,000 | 1,590,000 | กองช่าง ประชาคม ม.1-5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนใบบุ่น หว่าน (รอบหนองสิม ด้านทิศเหนือ) | √ | - | 2,100,000 | 1,557,000 | กองช่าง ประชาคม ม.1-5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
38. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกระบวยหัวขวาง (สายบ้านโพน-นาบอน) | √ | - | 1,550,000 | 810,000 498,000= 1,308,000 | กองช่าง ประชาคม ม.1-5 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 งบประมาณปี 64
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

## Slide 3
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
39. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำนาคแขนส่อย(บ้านแม่พลอย-บ้านนายปรีดา) | √ | - | 1,000,000 | 664,000 | กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
41. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.นาคแขนส่อย 3 (บ้านนายแทน ศรีบัว-พ่อนพ) | - | √ | 130,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5
45. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำซอยดอกพิกุล 1 (ข้างบ้านนายปัญญา) | √ | - | 300,000 | 173,000 | กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
46. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าถนนนาคหัวจุ้ม(สายไปโรงเลื่อย) | - | √ | 300,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5

## Slide 4
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
47. | โครงการปรับปรุงฌปนสถานวัดโพธิ์ศรีวิลัย (วัดป่าช้า) | - | √ | 300,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5
48. | โครงการการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยใบบุ่นไต่เครือ 5 | - | √ | 500,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5
49. | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตาบ้งขาเก (สายหนองบัว) | - | √ | 500,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5

## Slide 5
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
51. | โครงการขุดลอกหนองสิมแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา | - | √ | 1,000,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5
58. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนพันมหา(ช่วงสี่แยก cctv-สนามกีฬา)ฝั่งทิศตะวันตก | - | √ | 750,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5
61. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาบแบด | √ | - | 432,000 | 430,000 | กองช่าง ประชาคม ม.1-5 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 งบประมาณปี 64
62. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนใบบุ่นฝั่งตะวันออก | √ | - | 1,000,000 | 492,000 | กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ

## Slide 6
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
64. | โครงการก่อสร้างลานจอดรถศูนย์ศิลปาชีพฯ | - | √ | 100,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5
65. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยดอกดาว 4 (ด้านทิศเหนือ) | - | √ | 500,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
69. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนใบบุ่นไต่เครือ | √ | - | 1,000,000 | 492,000 | กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
72. | โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนใบบุ่นไต่เครือ | - | √ | 300,000 | - | กองช่าง เพิ่มเติมครั้งที่

## Slide 7
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
73. | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | - | √ | 2,000,000 | - | กองช่าง เพิ่มเติมครั้งที่ 1
74. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน รพช. บ.โพน อำเภอคำม่วง | - | √ | 1,000,000 | - | กองช่าง เพิ่มเติมครั้งที่ 1
75 | โครงการปรับปรุงถนนใบบุ่นหว่าน | - | √ | 30,000 | - | กองช่างประชาคม ม.1-5 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 งบประมาณปี 64

## Slide 8
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
77 | โครงการปรับปรุงอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ทิศตะวันออก) | √ | - | 650,000 | ไม่ได้ใช้งบ | กองช่างประชาคม ม.1-5 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 งบประมาณปี 64
79 | โครงการขุดลอกหนองฝายเจ้าคุณ | - | √ | 491,000 | - | กองช่างประชาคม ม.1-5 เพิ่มเติมครั้งที่1 งบประมาณปี 64

## Slide 9
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
81 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาบแบค หมู่ 4 | √ | - | 450,000 | 450,000 | กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
83 | โครงการขุดลอกลำเหมืองน้อย หมู่ 5 | √ | - | 70,000 | 70,000 | กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
84 | โครงการก่อสร้างรั้วและประตูดอนเจ้าปู่ | √ | - | 227,000 | 227,000 | กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## Slide 10
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
50 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยใบบุ่นก้านก่อง 1 | √ | - | 440,000 | 440,000 | กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
55 | โครงการเพิ่มจุดรับและกระจายสัญญาณเสียงสัญญานหอกระจายข่าว | √ | - | 290,000 | 290,000 | กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
75 | โครงการปรับปรุงถนนใบบุ่นหว่าน | - | √ | 90,000 | - | กองช่างประชาคม ม.1-5

## Slide 11
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
76 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนนาคหกแขน หมู่ 5 | √ | - | 693,000 | 693,000 | กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
80 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง(ระบบโซล่าเซลล์) ภายในเขตเทศบาลตำบลโพน | - | √ | 250,000 | - | กองช่างประชาคม ม.1-5

## Slide 12
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
1 | โครงการหน้าบ้านน่ามอง | √ | - | 10,000 | ไม่ได้ใช้งบ | กองสาธารณสุขฯ ประชาคม ม.1-5
3 | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ" | √ | - | 5,000 | 3,500 | กองสาธารณสุขฯ ประชาคม ม.1-5
6 | โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ | √ | - | 5,000 | 2,500 | กองสาธารณสุขฯ ประชาคม ม.1-5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## Slide 13
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
7 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | - | √ | 10,000 | - | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
9 | โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน | - | √ | 100,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5
10 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | √ |  | 80,000 | 54,400 | กองสาธารณสุขฯ ประชาคม ม.1-5

## Slide 14
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
1 | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา | - | √ | 60,000 | - | กองการศึกษา ประชาคม ม.1-5
2 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร | - | √ | 100,000 | - | กองการศึกษา ประชาคม ม.1-5
4 | โครงการก่อสร้างมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | √ | 1,000,000 | - | กองการศึกษา ประชาคม ม.1-5
7 | โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถ | - | √ | 100,000 | - | กองการศึกษา ประชาคม ม.1-5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3.1 แผนงานการศึกษา

## Slide 15
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
8 | โครงการจ้างเหมา/ออกแบบก่อสร้างสระว่ายน้ำ | - | √ | 1,500,000 | - | กอง การศึกษาประชาคม ม.1-5
10 | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาต่างสังกัด | √ | - | 1,120,000 | 751,000 | กอง การศึกษา
11 | โครงการอาหารเสริม (นม) | √ | - | 540,000 | 186,037.8 | กอง การศึกษา
12 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา | √ | - | 300,000 | 50,000 | กอง การศึกษา

## Slide 16
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
14 | การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | - | √ | 3,000 | - | กอง การศึกษา
15 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - | √ | 35,000 | - | กองการศึกษา
16 | โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ | - | √ | 50,000 | - | กองการศึกษา
19 | ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | √ | - | 136,000 | 95,348 | กองการศึกษา

## Slide 17
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
20 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม | - | √ | 100,000 | - | กอง การศึกษา
21 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | √ | 90,400 | - | กอง การศึกษา
22 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | √ | - | 20,000 | 2,000 | กองการศึกษา
23 | โครงการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ | - | √ | 40,000 | - | กองการศึกษา

## Slide 18
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
24 | โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสี่ | √ | - | 30,000 | 30,000 | กองการศึกษา
25 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | - | √ | 10,000 | - | กองการศึกษา
26 | โครงการอุดหนุนจัดงานปริวาสกรรม | √ | - | 20,000 | 20,000 | กองการศึกษา

## Slide 19
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
27 | โครงการอุดหนุนจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | - | √ | 600,000 | - | กองการศึกษา
28 | โครงการจัดงาน “งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราหวาน บ้านโพน” | √ | - | 500,000 | 23,000 เลเจนด์สยามพัทยา | กองการศึกษา สำนักปลัด
29 | โครงการจัดงานบุญกฐิน | √ | - | 20,000 | 20,000 | กองการศึกษา
30 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | √ | - | 10,000 | 10,000 | กอง การศึกษา

## Slide 20
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
31 | โครงการจัดงานวันออกพรรษา | √ | - | 10,000 | 10,000 | กองการศึกษา
32 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | √ | - | 100,000 | 80,000 | กองการศึกษา
33 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนสภาวัฒนธรรมเทศบาล | - | √ | 500,000 | - | กองการศึกษา
35 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนวัฒนธรรมผู้ไทย | - | √ | 50,000 | - | กองการศึกษา
36 | โครงการบรรพชา/อุปสมบทภาคฤดูร้อน | - | √ | 40,000 | - | กองการศึกษา

## Slide 21
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
37 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมผู้ไทย | - | √ | 20,000 | - | กองการศึกษา
38 | โครงการฟื้นความเก่าเล่าความหลัง | - | √ | 20,000 | - | กองการศึกษา
39 | โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน) | - | √ | 2,000 | - | กองการศึกษา
41 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานที่จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ | - | √ | 50,000 | - | กองการศึกษา

## Slide 22
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
43 | โครงการแข่งขันแพรวาฟุตซอลลีก | - | √ | 40,000 | - | กอง การศึกษา
44 | โครงการแข่งขันฟุตซอล “งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีแห่งไหมแพรวาพุทราหวานบ้านโพน” | - | √ | 40,000 | - | กอง การศึกษา
45 | โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน | - | √ | 30,000 | - | กองการศึกษา
46 | โครงการเข้าค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน | - | √ | 50,000 | - | กองการศึกษา

## Slide 23
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
47 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นในระดับต่างๆ | - | √ | 200,000 | - | กองการศึกษา
48 | โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน | - | √ | 150,000 | - | กองการศึกษา
49 | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ | - | √ | 40,000 | - | กองการศึกษา
50 | โครงการแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ | √ | - | 120,000 | 120,000 | กองการศึกษา

## Slide 24
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
51 | โครงการอบรมเครือข่ายผู้ตัดสินกีฬา | - | √ | 20,000 | - | กองการศึกษา
52 | โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลโพนคัพ | - | √ | 70,000 | - | กองการศึกษา
53 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล แพรวาคัพ | √ | - | 40,000 | 40,000 | กองการศึกษา
54 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | √ | - | 20,000 | 20,000 | กองการศึกษา บ้านพักเด็กและครอบครัวสนับสนุน 20,000 บาท

## Slide 25
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
55 | โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | - | √ | 30,000 | - | กองการศึกษา
56 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎการจราจรเบื้องต้น | - | √ | 30,000 | - | กองการศึกษา
57 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | √ | - | 20,000 | ไม่ได้ใช้งบ | กองการศึกษา/ กองสาธารณสุขฯ
58 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | √ | - | 100,000 | 100,000 | กองการศึกษา
59 | โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจ สุขภาพ | √ | - | 30,000 | ไม่ได้ใช้งบ | กองการศึกษา/ กองสาธารณสุขฯ

## Slide 26
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
60 | โครงการอุดหนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน (ตามแผนสภาเด็กและเยาวชน) | - | √ | 100,000 | - | กองการศึกษา
63 | โครงการให้บริการสัณญาณ Internet ความเร็วสูง (Wi Fi Zone) ในบริเวณเทศบาล | √ | - | 10,000 | ไม่ได้ใช้งบ | สำนักปลัด ประชาคม ม. 1 - 5

## Slide 27
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด | √ | - | 50,000 | ไม่ได้ใช้งบ | กองสำนักปลัดประชาคม ม.1-5
3 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | √ | - | 20,000 | ไม่ได้ใช้งบ | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5
4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร | - | √ | 20,000 | - | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5
5 | โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | √ | - | 80,000 | 80,000 | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## Slide 28
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | √ | - | 20,000 | ไม่ได้ใช้งบ | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5
7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน | - | √ | 20,000 | - | กองสาธารณสุขประชาคม ม. 1-5
8 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคโคโรน่า ฯลฯ | √ |  | 100,000 | 100,560 | กองสาธารณสุข (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 1)
9 | โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | √ | - | 200,000 | 304,000 | กองสาธารณสุข ประชาคม ม.1-5 เพิ่มเติมปี 2564 (1)

## Slide 29
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2564
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
3 | โครงการแอร์โรบิคสร้างสุขภาพ | √ | - | 30,000 | ไม่ได้ใช้งบ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่แพทย์ทางเลือก | - | √ | 30,000 | - | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5 | โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.โพน | √ | - | 100,000 | 100,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## Slide 30
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
6 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | √ | - | 200,000 | 200,000 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 | เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | √ | - | 4,000 | 1,545 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 | เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | √ | - | 25,000 | 22,300 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## Slide 31
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
1 | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | - | √ | 100,000 | - | กองทุนสวัสดิการชุมชน
2 | โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬา | - | √ | 100,000 | - | กองการศึกษา ประชาคม ม.1-5
3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน | - | √ | 50,000 | - | กองการศึกษา ประชาคม ม.1-5
4 | โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อปท.อำเภอคำม่วง | √ | - | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัด
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

## Slide 32
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
1 | โครงการสงเคราะห์ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | √ | - | 1,420,800 | 1,512,200 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
2 | โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | √ | - | 30,000 | 28,500 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-
3 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | √ | - | 6,399,600 | 5,971,500 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะสงเคราะห์

## Slide 33
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
4 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | √ | - | 100,000 | 16,900 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
5 | โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ | √ | - | 30,000 | ไม่ได้ใช้งบ | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-
6 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | √ | - | 100,000 | 1,800 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
7 | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | - | √ | 100,000 | - | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5

## Slide 34
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
8 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | √ | - | 30,000 | 17,225 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
9 | โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส | √ | - | 30,000 | 19,998.30 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-

## Slide 35
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | √ | - | 150,000 | ไม่ได้ใช้งบ | กองช่าง ประชาคม ม.1-5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน

## Slide 36
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
1 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางเกษตรกรรม | √ | - | 110,000 | 33,505 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
2 | โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน | - | √ | 1,000,000 | - | สำนักปลัด กองช่าง (ผสานแผน อบจ.)
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4.1 แผนงานการเกษตร

## Slide 37
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
1 | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | - | √ | 2,000,000 | - | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
2 | โครงการจัดงานพุทราหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน | √ | - | 500,000 | 23,770 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

## Slide 38
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
3 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ | - | √ | 50,000 | - | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
4 | โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | √ | 500,000 | - | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

## Slide 39
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
1 | โครงการขุดลอกฝายลำห้วยสมอทบ | - | √ | 500,000 | - | กองช่าง ประชาคม ม.1-5
2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอท๊อป | - | √ | 500,000 | - | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

## Slide 40
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
1 | ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร | √ | - | 100,000 | 83,470 | สำนักปลัด
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น | - | √ | 150,000 | - | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
3 | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล | √ | - | 120,000 | ไม่ได้ใช้งบ | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

## Slide 41
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
4 | จัดทำแผนพัฒนา 5 ปี และแผนชุมชน | √ | - | 50,000 | 4,240 | สำนักปลัด
5 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | √ | - | 20,000 | 17,707 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลโพน |  | √ | 100,000 | - | กองช่าง
7 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส | √ | - | 20,000 | ไม่ได้ใช้งบ | สำนักปลัด
9 | โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน | - | √ | 20,000 | - | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5

## Slide 42
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
1 | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | - | √ | 50,000 | - | สำนักปลัด
2 | โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. | - | √ | 200,000 | - | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
3 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | - | √ | 30,000 | - | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

## Slide 43
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
4 | โครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | √ | 200,000 | - | สำนักปลัด
5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ | √ | - | 30,000 | 14,000 | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5
6 | โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) | - | √ | 30,000 | - | สำนักปลัด
7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - | √ | 50,000 | - | สำนักปลัด
8 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้น | √ | - | 30,000 | ไม่ได้ใช้งบ | สำนักปลัด ประชาคม ม.1-5

## Slide 44
ลำดับที่ตามแผน | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
 |  | ได้ทำ | ไม่ได้ทำ | ตั้งไว้ | ใช้ไป | 
9 | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยในชุมชน | - | √ | 10,000 | - | สำนักปลัด เพิ่มเติมครั้งที่ 1
10 | โครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - | √ | 200,000 | - | สำนักปลัด เพิ่มเติมครั้งที่ 1
11 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - | √ | 80,000 | - | สำนักปลัด เพิ่มเติมครั้งที่ 1
12 | โครงการป้องกันอัคคีภัย | √ | - | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัด เพิ่มเติมครั้งที่ 1

## Slide 45
สรุปผลการติดตาม โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา แผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์ | โครงการ ตามแผน (โครงการ) | ดำเนินการ แล้ว (โครงการ) | คิดเป็น ร้อยละ | ปี 2564 ประมาณการ รายจ่าย | ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น | คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ตามแผน
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมซน 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 23 8 | 15 | 48.38 | 19,443,000 | 8,876,000 | 45.65
รวม | 31 | 15 | 48.38 | 19,443,000 | 8,876,000 | 45.65
2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 6 | 4 | 66.66 | 210,000 | 60,400 | 28.76
รวม | 6 | 4 | 66.66 | 210,000 | 60,400 | 28.76
44

## Slide 46
ยุทธศาสตร์ | โครงการ ตามแผน (โครงการ) | ดำเนินการ แล้ว (โครงการ) | คิดเป็น ร้อยละ | ปี 2564 ประมาณการ รายจ่าย | ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น | คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ตามแผน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 3.1 แผนงานการศึกษา | 51 | 19 | 37.25 | 8,316,400 | 1,557,385.8 | 18.72
3.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 14 | 11 | 78.57 | 899,000 | 808,405 | 89.92
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 1 | 25 | 280,000 | 30,000 | 10.71
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10 | 8 | 80 | 8,340,400 | 7,568,123.3 | 90.74
3.5 แผนงานเคหะและขุมซน | 1 | 1 | 100 | 150,000 | 0 | 0
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - | - | -
รวม | 80 | 40 | 50 | 17,985,800 | 9,963,914.1 | 55.39
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4.1 แผนงานการเกษตร | 2 | 1 | 50 | 1,110,000 | 33,505 | 3.01
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 1 | 25 | 3,050,000 | 23,770 | 0.77
4.3 แผนงานเคหะและขุมซน | 2 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0
รวม | 8 | 2 | 25 | 5,160,000 | 57,275 | 1.10
45

## Slide 47
ยุทธศาสตร์ | โครงการ ตามแผน (โครงการ) | ดำเนินการ แล้ว (โครงการ) | คิดเป็น ร้อยละ | ปี 2564 ประมาณการ รายจ่าย | ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น | คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ ตามแผน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 5 | 62.50 | 580,000 | 105,417 | 18.17
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 12 | 3 | 25 | 940,000 | 44,000 | 4.68
รวม | 20 | 8 | 40 | 1,520,000 | 149,417 | 9.83
รวมทั้งหมด | 145 | 69 | 47.58 | 44,318,800 | 19,107,006.1 | 43.11
46

## Slide 48
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2563 และปี 2564 แยกตามโครงการที่ดำเนินการ และตามงบประมาณที่ใช้ไป
 | โครงการที่ดำเนินการ (ร้อยละ) |  | งบประมาณที่ใช้ไป (ร้อยละ) |  | เพิ่มขึ้น/ลดลง | 
ยุทธศาสตร์ | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2564 | แยกตาม โครงการ | แยกตาม งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 13.63 | 48.38 | 5.76 | 45.65 | +34.75 | +39.89
2. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 42.85 | 66.66 | 4.48 | 28.76 | +23.81 | +24.28
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 48.10 | 50 | 63.43 | 55.39 | +1.9 | -8.04
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 40 | 25 | 8.56 | 1.10 | -15.00 | -7.46
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | 40 | 40 | 11.98 | 9.83 | 0 | -2.15
47

## Slide 49: ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2563 , 2564 แยกตามโครงการที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ดำเนินการ (ร้อยละ) |  | 
 | ปี 2563 | ปี 2564 | 
1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 13.63 | 48.38 | 
2.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 42.85 | 66.66 | 
3.ด้านการพัฒนาสังคม | 48.10 | 50 | 
4.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 40 | 25 | 
5.ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | 40 | 40 | 

## Slide 50: แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ระหว่างปี 2563 , 2564 เปรียบเทียบตามโครงการที่ดำเนินการ
Chart: 
| ปี 2563 | ปี 2564
ด้านที่ 1 | 13.63 | 48.38
ด้านที่ 2 | 42.85 | 66.66
ด้านที่ 3 | 48.1 | 50
ด้านที่ 4 | 40 | 25
ด้านที่ 5 | 40 | 40

## Slide 51: ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2563 , 2564 แยกตามงบประมาณที่ใช้ไป
ยุทธศาสตร์ | งบประมาณที่ใช้ไป (ร้อยละ) |  | 
 | ปี 2563 | ปี 2564 | 
1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5.76 | 45.65 | 
2.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 4.48 | 28.76 | 
3.ด้านการพัฒนาสังคม | 63.43 | 55.39 | 
4.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 8.56 | 1.10 | 
5.ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง | 11.98 | 9.83 | 

## Slide 52: แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ระหว่างปี 2563 , 2564 เปรียบเทียบตามงบประมาณที่ใช้
Chart: 
| ปี 2563 | ปี 2564
ด้านที่ 1 | 5.76 | 45.65
ด้านที่ 2 | 4.48 | 28.76
ด้านที่ 3 | 63.43 | 55.39
ด้านที่ 4 | 8.56 | 1.1
ด้านที่ 5 | 11.98 | 9.83