**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

* 1. **แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นสน 1 (ถนนไปนากุดเวียน) | - | √ | 106,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนาคแขนส่อย 2 (ถนนแยกราษรังษี) | - | √ | 96,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |

-1-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **งบประมาณ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกระบวยหัวขวาง 4 (ถนนแยก บ้านโพน-บ้านนาบอน) | - | √ | 500,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกระบวยหัวขวาง 5 (ถนนแยก บ้านโพน-บ้านนาบอน) | - | √ | 500,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนต้นสน (ถนนรอบวัดโพธิ์ศรีวิลัย) | - | √ | 628,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกาบแบด 1 (ถนนนาตาด้าน) | - | √ | 118,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกระบวยหัวขวาง (สายบ้านโพน-บ้านนาบอน) ช่วงหน้า ศพด.-แยกถนนดอกส้าน | √ | - | 500,000 | 480,000 | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5  ดำเนินการแล้วเสร็จ  (รอเบิกจ่าย) |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนนาค ก้นตี่ (สายบ่อขยะ) | - | √ | 500,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |

-4-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนหาง ปลาวา (สายรอบหนองสิม) | √ | - | 65,000 | 64,000 | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5  (กันเงินงบประมาณ  ปี 2562  ดำเนินการ ปี 2563 )  งบประมาณ 64,000 บาท |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยดอก ดาว 2 (สายตลาดสดด้านตะวันออก) | - | √ | 360,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |

-5-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกาบแบด (ถนนรวงทอง) | - | √ | 480,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยดอกแก้ว 4 (สายบ้านพ่อต๊ะ) | √ | - | 120,000 | 85,000 | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5  (กันเงินงบประมาณ  ปี 2562  ดำเนินการ ปี 2563  งบประมาณ 85,000 บาท) |

-6-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนดอกส่าน (สายบ้านโพน-บ้านคำเมย) | - | √ | 500,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |
| 26 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ถนนนาคหกแขน | √ | - | 1,000,000 | ดำเนินการ 2 ช่วง  ช่วงที่ 1  400,000 บาท  ช่วงที่ 2  375,234.58 บาท  รวมทั้งสิ้น 775,234.58 บาท | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |

-7-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 28 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาล | - | √ | 500,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกซอยกระบวนหัวหย่อน 1 (แยกถนนดอนเจ้าปู่บ้านนายเซ็ง) | - | √ | 77,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |

-8-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 32 | โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาล | √ | - | 500,000 | 290,000 | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |
| 34 | โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV | √ | - | 100,000 | 100,000 | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |
| 35 | โครงการก่อสร้าง อัฒจรรย์เชียร์กีฬา | √ | - | 100,000 | 94,000 | กองช่างประชาคม  ม. 1-5  (กันเงินงบประมาณ ปี 2562  ดำเนินการ ปี 2563  งบประมาณ 94,000 บาท) |

-9-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่ตามแผน** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินการ** | | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ได้ทำ** | **ไม่ได้ทำ** | **ตั้งไว้** | **ใช้ไป** |
| 36 | โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำถนนหาง ปลาวา | √ | - | 500,000 | 255,000 | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |
| 60 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยจันกิ่ง  (ฝั่งทิศใต้) | - | √ | 500,000 | - | กองช่าง  ประชาคม  ม. 1-5 |

-10-