แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

(พ.ศ. 2561 – 2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2564

จัดทำโดย  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลโพน

อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ของเทศบาลตำบลโพนฉบับนี้  ได้กำหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพน  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพน  จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเพิ่มเติมโครงการ / กิจกรรม  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขึ้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด  4  ข้อ  22  (2) แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ข้อ  9 และแก้ไขเพิ่มเติม     (ฉบับที่ 3 ) ข้อ 22 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลโพน

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                    หน้า

เหตุผลและความจำเป็น                                                                                      1

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)      	              2-128

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)                         129-130

1

เหตุผลและความจำเป็น

อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) แล้ว แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

ดังนั้น  ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพน  ขอชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ดังนี้

เพื่อเป็นการบำรุงรักษาถนน  ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

ซึ่งรายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

ผ 02 บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตำบลโพน

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด  ให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน

ข.  ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกาบแบด 2 (ถนนสร้างใต้) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกาบแบด 2 (ถนนสร้างใต้) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | 80,000 | - | - | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การสัญจรไปมาและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของผลผลิต | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นสน 1 (ถนนไปนากุดเวียน) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นสน 1 (ถนนไปนากุดเวียน) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | - | 106,000 | - | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การสัญจรไปมาและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของผลผลิต | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนาคแขนส่อย 2 (ถนนแยกราษรังษี) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนาคแขนส่อย 2 (ถนนแยกราษรังษี) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | - | 96,000 | - | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การสัญจรไปมาและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของผลผลิต | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

3

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนาคแขนส่อย 4 (ถนนแยกราษรังษี) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนาคแขนส่อย 4 (ถนนแยกราษรังษี) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 218 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | 257,000 | - | - | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การสัญจรไปมาและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของผลผลิต | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกระบวยหัวขวาง 4 (ถนนแยก บ้านโพน-บ้านนาบอน) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกระบวยหัวขวาง 4 (ถนนแยก บ้านโพน-บ้านนาบอน) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | - | 500,000 | 500,000 | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การสัญจรไปมาและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของผลผลิต | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

4

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกระบวยหัวขวาง 5 (ถนนแยก บ้านโพน-บ้านนาบอน) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกระบวยหัวขวาง 5 (ถนนแยก บ้านโพน-บ้านนาบอน) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | - | 500,000 | 500,000 | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การสัญจรไปมาและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของผลผลิต | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยกระบวยหัวขวาง 6 (บ้านร่มเกล้า) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกระบวยหัวขวาง 6 (บ้านร่มเกล้า) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | 100,000 | - | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

5

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพันมหาน้อย 2 (ถนนบ้านพ่อเพชร) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพันมหาน้อย 2 (ถนนบ้านพ่อเพชร) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | 40,000 | - | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนต้นสน (ถนนรอบวัดโพธิ์ศรีวิลัย) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนต้นสน (ถนนรอบวัดโพธิ์ศรีวิลัย)สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 533 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | - | 628,000 | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

6

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกาบแบด 1 (ถนนนาตาด้าน) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยกาบแบด 1 (ถนนนาตาด้าน)สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | 118,000 | 118,000 | - | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การสัญจรไปมาและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของผลผลิต | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยนาคแขนส่อย 2 (แยกถนนราษรังษี) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยนาคแขนส่อย 2 (แยกถนนราษรังษี) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1 | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 77 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 170,000 | - | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

7

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกระบวยหัวขวาง (สายบ้านโพน-บ้านนาบอน) ช่วงหน้า ศพด.-แยกถนนดอกส่าน | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกระบวยหัวขวาง (สายบ้านโพน-บ้านนาบอน)สถานที่ดำเนินการ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 500,000 | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยพันมหาน้อย 1 (บ้านพ่อใหญ่วร) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยพันมหาน้อย 1 (บ้านพ่อใหญ่วร) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 99,000 | - | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

8

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนนาคคอคต (สาย สปก. ข้างร้านเยิงศิลป์) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนถนนนาคคอคต (สายสปก.ข้างร้านเยิงศิลป์)สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | - | 1,500,000 | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนนาคหัวจุ่ม (สายไปโรงเลื่อย) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนนาคหัวจุ่ม (สายไปโรงเลื่อย) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1 | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | - | - | - | 315,000 | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

9

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนนาคก้นตี่ (สายบ่อขยะ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนนาคก้นตี่ (สายบ่อขยะ) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 5 | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | 1,000,000 | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยพันมหาใหญ่ 1 (สายบ้านอาจารย์อารีย์) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยพันมหาใหญ่ 1 (สายบ้านอาจารย์อารีย์)สถานที่ดำเนินการ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | - | - | - | 192,000 | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

10

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนหางปลาวา (สายรอบหนองสิม) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนหางปลาวา (สายรอบหนองสิม) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 2 | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 3,000,000 | 65,000 | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยใบบุ่นไต่เครือ 1 (สายแยกรวงทอง) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยใบบุ่นไต่เครือ 1 (สายแยกรวงทอง)สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 79,000 | - | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

11

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยใบบุ่นก้านก่อง 3 (สายรอบวัดโพธิ์ชัยด้านตะวันออก) | ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยใบบุ่นก้านก่อง 3 (สายรอบวัดโพธิ์ชัยด้านตะวันออก) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 10,000 | - | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยดอกดาว 2 (สายตลาดสดด้านตะวันออก) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยดอกดาว 2 (สายตลาดสดด้านตะวันออก) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 360,000 | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

12

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกาบแบด (ถนนรวงทอง) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนกาบแบด (ถนนรวงทอง) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 480,000 | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยดอกแก้ว 4 (สายบ้านพ่อต๊ะ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยดอกแก้ว 4 (สายบ้านพ่อต๊ะ) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 120,000 | - | - | - | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

13

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนดอกส่าน (สายบ้านโพน-บ้านคำเมย) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนดอกส่าน (สายบ้านโพน-บ้านคำเมย) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 500,000 | - | - | 1,900,000 | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนต้นสน (ถนนรอบวัดโพธิ์ศรีวิลัย) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนต้นสน (ถนนรอบวัดโพธิ์ศรีวิลัย) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 533 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | - | - | - | - | 1,279,000 | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

14

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ถนนนาคหกแขน | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตถนนนาคหกแขน สถานที่ดำเนินการ หมู่ 5 | ขนาดความยาว 228 เมตร | 500,000 | 1,000,000 | - | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การระบายน้ำภายในชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 27 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ถนนนาคหัวซ้อง | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ถนนนาคหัวซ้อง สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1 | ขนาดความยาว 275 เมตร | - | - | 1,600,000 | - | 1,600,000 | 1 สาย | เพื่อให้การระบายน้ำภายในชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) งปม. 64 |

15

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 28 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาล | ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนามกีฬา ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ก่อสร้างห้องน้ำ สถานที่ดำเนินการ หมู่ 2,3,4 | ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนามกีฬา ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ 2,3,4 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | สนามได้มาตรฐานสมบูรณ์รองรับการแข่งขันกีฬาได้ | มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาและประกอบกิจกรรมต่างๆ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง แยกซอยกระบวนหัวหย่อน 1 (แยกถนนดอนเจ้าปู่ บ้านนายเซ็ง) | ก่อสร้างถนนลูกรัง แยกซอยกระบวนหัวหย่อน 1 (แยกถนนดอนเจ้าปู่ บ้านนายเซ็ง) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | - | 77,000 | - | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การสัญจรไปมาและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของผลผลิต | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

16

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยนาคแขนส่อย 1 (แยกถนนราษรังสี บ้านกำนัน) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยนาคแขนส่อย 1 (แยกถนนราษรังสี บ้านกำนัน) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1 | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 130,000 | - | - | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การสัญจรไปมาและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของผลผลิต | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนใบบุ่นหว่าน (รอบหนองสิมด้านทิศเหนือ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนใบบุ่นหว่าน (รอบหนองสิมด้านทิศเหนือ) สถานที่ดำเนินการ หมู่ 2 , 4 | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | - | 500,000 | 2,100,000 | - | 1 สาย | เพื่อให้การสัญจรไปมาและการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียของผลผลิต | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) |

17

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 32 | โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาล | ปรับปรุง,ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาล | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร | 500,000 | 500,000 | - | - | - | 1 สาย | เพื่อให้การลำเลียงผลผลิตของเกษตรกร สะดวก รวดเร็ว ในการสัญจรของประชาชน | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 33 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยใบบุ่น หว่าน 2 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยใบบุ่นหว่าน 2 สถานที่ดำเนินการ หมู่ 2 | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร (ช่องทางละ 3.00 เมตร) สูง 3.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร | 1,500,000 | - | - | - | - | 1 สาย | เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ปลอดภัยต่อประชาชน | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

18

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 34 | โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV | ปรับปรุง,ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1-5 | ไม่น้อยกว่า ๘ จุด เทศบาลตำบลโพน | 200,000 | 100,000 | - | - | - | 1 สาย | เพื่อให้กล้อง CCTV มีประสิทธิภาพในการเก็บภาพ ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 35 | โครงการก่อสร้าง อัฒจรรย์เชียร์กีฬา | ก่อสร้างอัฒจรรย์เชียร์กีฬา สถานที่ดำเนินการ หมู่ 2 | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.50 เมตร | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 1 สาย | มีอัฒจรรย์เชียร์ที่ได้มาตรฐาน และสะดวกสบายในการรับชมการแข่งขันกีฬา | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

19

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 36 | โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำถนนหางปลาวา | ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนหางปลาวา ม. 2 | ขนาดความยาว 1,300 ม. | 500,000 | 500,000 | - | - | - | 1 สาย | ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนหางปลาวา ม. 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. กระบวยแอวกิ่ว(รอบหนองเจ้าคุณด้านทิศตะวันออก) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกระบวยแอวกิ่วช่วงจากแยกกระบวยหัวหย่อน | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | - | - | - | 500,000 | 1 สาย | มีเส้นทางการจราจรที่ได้มาตรฐานทำให้การเดินทางสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ | กองช่าง ประชาคม ม. 1-5 |

20